CITTA' DI GRAVELLONA TOCE

- Provincia del Verbano Cusio Ossola

P.zza Resistenza,10 – Tel. 0323/848386 – Fax 0323/864168 – C.F. 00332450030

e-mail: protocollo@comune.gravellonatoce.vb.it  -  gravellonatoce@pec.it

Dipartimento Tecnico- Ufficio Lavori Pubblici-

________________________________________________________________________________

BOZZA DI DISCIPLINARE DI INCARICO PER PRESTAZIONE PROFESSIONALE SPECIALISTICA DI

“DIREZIONE LAVORI E CONTABILITÀ”

Inerente ai LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT -PRIMO LOTTO FUNZIONALE - CUP: B33F03000010004 – CIG: 710233583F

Il giorno______________      del mese di  ____________        dell’anno_______     , tra:

- COMUNE DI GRAVELLONA TOCE (C.F. /P.IVA: 00332450030), con sede in Gravellona Toce (VB), Piazza Resistenza n.10, nella persona del Responsabile del Servizio Tecnico, arch. Domingo Tommasato, il quale agisce esclusivamente in nome, conto ed interesse dell'Ente rappresentato (in seguito individuato anche come “Committente”),

E

- ____________________________ (c.f.______________________), in qualità di ___________________, iscritto all’ordine____________________con studio, sede/legale in__________________________________ (in seguito individuato anche come “Contraente”).

SI CONVIENE E SI STIPULA quanto segue:

Art. 1 - Oggetto dell’incarico

Il Comune di Gravellona Toce (VB) affida a _______________

L’incarico professionale relativo ai servizi di Direzione lavori, assistenza al collaudo e prove di accettazione di cui all’art. 148 del D.P.R. n. 207/2010 s.m.i. e contabilità a corpo di cui agli artt. 184 e 185 e D.P.R. N. 207/2010 (*) relativamente ai lavori di COMPLETAMENTO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT -PRIMO LOTTO FUNZIONALE, affidati mediante procedura aperta, appalto integrato.

L’ importo dei lavori di cui alla D.L. oggetto del presente incarico, da realizzare con corrispettivo a corpo (compresi oneri per la sicurezza) è pari ad €. 2.432.678,01, di cui €. 45.505,11 per sicurezza. Sulla base del sopra indicato importo lavori è stato calcolato l’importo della prestazione professionale a base di gara, secondo la seguente suddivisione per Categorie d’opera, con riferimento al Codice ID. OPERE di cui al D.M. n. 143/2013:

•	Cat. OG 1 e OS 33: importo complessivo pari a € 1.452.369,26; (Palasport) -ID. Opere: E.13 del D.M. 143/13 (corrispondente alla I/d della L. 143/49 e I/b del D.M. 18/11/71);

•	Cat. OS 28: € 571.205,92; (“Impianti di riscaldamento - Impianto di raffrescamento, climatizzazione, trattamento dell’aria - Impianti meccanici di distribuzione fluidi - Impianto solare termico) - ID opere: IA.02 del D.M. 143/2013 (corrispondente alla III/b” della L. 143/49 e alla Cat. I/b del D.M. 18/11/71);

•	Cat. OS 30: € 409.102,83; (“Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni di importanza corrente -singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo semplice”) - ID opere: IA.03 del D.M. 143/13 (corrispondente alla III/c della L. 143/49 e alla Cat. I/b del D.M. 18/11/71).

Importo complessivo della prestazione di servizio tecnico - Corrispettivo: per il calcolo degli importi degli onorari a base di gara si è preso a riferimento il D.M. 17/06/2016, l’ammontare complessivo del corrispettivo posto a base di gara risulta:

Euro 90.156,32= (novantamilacentocinquantasei/32), comprensivo degli oneri accessori oltre IVA e cassa di previdenza, di cui:

- € 48.331,44 per costi del Personale

- ed il 24,10% quale percentuale Spese ed Oneri accessori.

Art. 2 - Prestazioni inerenti all'incarico

Il Contraente nell'espletamento dell'incarico resta obbligato alla rigorosa osservanza delle norme di cui al D.Lgs. 50/2016, nonché alle norme del D.P.R. 207/2010 sino alla sua abrogazione e di ogni normativa applicabile alla prestazione in oggetto, comprese le linee guida ANAC e Ministeriali.

Il Contraente incaricato dovrà fornire le seguenti prestazioni:

- Direzione lavori, assistenza al collaudo e prove di accettazione di cui all’art. 148 del D.P.R. n. 207/2010 s.m.i. e contabilità a corpo di cui agli artt. 184 e 185 e D.P.R. N. 207/2010 (*) relativamente ai lavori di COMPLETAMENTO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT -PRIMO LOTTO FUNZIONALE, affidati mediante procedura aperta, appalto integrato.

I servizi tecnici, finalizzati alla prestazione di cui ai commi precedenti, dovranno essere condotti in conformità alle vigenti norme tecniche statali e regionali, normativa specialistica di settore nonché alle Norme sulle opere pubbliche (*) per le parti vigenti e D.Lgs. 81/2008 s.m.i. in merito alla sicurezza.

(*) In particolare si precisa che l’esecuzione dell’intervento in oggetto è assoggettato al D.Lgs. n. 163/2006 e D.P.R. n. 207/2010, di cui ai Comunicati del Presidente dell’Anac del 22/04/16 e 11/05/2016, in quanto la procedura di gara è stata avviata precedentemente all’entrata in vigore del D.Lgs. N. 50/2016.

Art. 3 – Compensi

Al corrispettivo complessivo a base di gara, riferito alla DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA’, si applica lo sconto offerto in sede di procedura negoziata pari al __________ % (per cento).

In base a quanto sopra stabilito, i compensi e le spese spettanti al Contraente incaricato ammonteranno a € _____________  (I.V.A. e cassa previdenziale esclusi).

L’ importo sopra indicato deve intendersi inclusivo di tutte le spese (incluse quelle relative alla redazione dei necessari rilievi, indagini, campagne diagnostiche e/o verifiche e prove strumentali e relative attività accessorie, modellazioni simulate, as-built ed ogni altra tipologia di indagine, analisi o restituzione necessarie per effettuare la prestazione in oggetto) e di qualsiasi altro onere necessario per lo svolgimento dell’incarico.

Art. 4 – Tempi di espletamento della prestazione

I tempi per l’espletamento dell'incarico sono collegati alla durata dei lavori fissata dal Capitolato Speciale d’Appalto in 311 (trecentoundici) giorni naturali consecutivi a decorrere dalla data di consegna dei lavori.

Art. 5 - Spese e compensi accessori

Tutte le spese necessarie per l’espletamento delle attività oggetto della presente convenzione restano a completo carico del Contraente.

Art. 6 - Modalità di pagamento delle competenze professionali

L'onorario di cui al precedente art.3 sarà liquidato conformemente all’ avanzamento, della prestazione effettuata, regolarmente validata dal Rup ed accettata dalla S.A. ed a seguito di presentazione di parcella da parte del Professionista incaricato, entro 30 giorni dalla presentazione della relativa fattura previo accertamento della regolarità contributiva, assicurativa e retributiva relativa a tutti i soggetti incaricati. Qualora dal DURC risultino ritardi o irregolarità dell'aggiudicatario dell’appalto, l’ente appaltante sospenderà i pagamenti fino all’ottenimento di un DURC che attesti la regolarità contributiva del soggetto, e potrà anche provvedere al versamento delle contribuzioni, se richieste dagli Enti predetti, rivalendosi sugli importi a qualunque titolo spettanti al Contraente, in dipendenza delle prestazioni eseguite; per le determinazioni dei pagamenti di cui sopra, il Contraente non può opporre eccezione alla stazione appaltante, né ha titolo al risarcimento di danni.

In caso di Raggruppamenti Temporanei di Professionisti per quanto attiene alle modalità di fatturazione e pagamento del corrispettivo d’appalto, ciascun pagamento avverrà sulla base delle fatture, intestate a questa Stazione Appaltante, emessa dal capogruppo. Il pagamento della rata finale è subordinato alla trasmissione delle fatture quietanziate in capo agli altri soggetti raggruppati. Le fatture dovranno esplicitare le parti di compensi per le varie fasi in funzione di quanto dichiarato in sede di gara. I soggetti riuniti in raggruppamento temporaneo devono eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento dichiarata in sede di gara. Il mancato rispetto da parte del Contraente di tali prescrizioni rappresenterà una grave violazione degli obblighi contrattuali che comporterà la facoltà per l’Amministrazione Comunale di richiedere la risoluzione del contratto.

Art. 7 - Norme generali di rinvio

Nell’ambito dell’espletamento del proprio incarico il Contraente dovrà attenersi alle disposizioni di cui al D.Lgs n. 50/2016, al D.P.R. 207/2010, al Capitolato Generale di appalto D.M. 145/2000 per quanto applicabile, nonché alle altre leggi vigenti in materia anche se non espressamente richiamate ed alle successive disposizioni legislative che venissero emanate.

Per quanto altro non espressamente previsto nella presente convenzione si fa riferimento alle norme del Codice Civile.

Art. 8 – Modalità operative

Il Contraente incaricato dovrà seguire le direttive che gli verranno impartite dall'Amministrazione Comunale per il tramite del RUP, impegnandosi a confrontare con la medesima tempestivamente le soluzioni individuate. Tutte le decisioni adottate dall'Amministrazione Comunale in ordine agli indirizzi della esecuzione degli interventi saranno comunicate al Contraente incaricato per iscritto. Degli incontri aventi carattere ufficiale fra l'Amministrazione Comunale e il Contraente incaricato sarà redatto un sintetico verbale, sottoscritto dalle parti.

L'Amministrazione Comunale si impegna a fornire al Contraente incaricato dati, documentazione in genere e cartografie in suo possesso che lo stesso Contraente possa ritenere utile all'espletamento dell'incarico.

Art. 9 – Consegna elaborati

Il Contraente incaricato si impegna a consegnare al Committente tutti gli elaborati secondo le seguenti modalità:

-	n. 3 copie cartacee complete di elenco di tutti i documenti e disegni, debitamente firmati, oltre CD con elaborati in formato pdf ed editabile e disegni in formato dwg.

-	Tutte le ulteriori copie cartacee dovessero essere eventualmente richieste.

Art. 10 - Ritardi e penali

Qualora la prestazione oggetto dell'incarico, fosse ritardata o interrotta oltre i termini stabiliti nei precedenti articoli, salvo proroghe che potranno essere concesse dal Committente per giustificati motivi, sarà applicata una penale dell’1% (un percento) per ogni giorno di ritardo, calcolata sull’importo dell’onorario totale, che sarà trattenuta sulle competenze spettanti al Contraente e comunque fino a un massimo del 10% dell’intero onorario previsto dal presente disciplinare.

Nel caso che il ritardo ecceda i giorni 100 il Committente, senza obbligo o bisogno di messa in mora, ha la facoltà insindacabile di dichiararsi libero da ogni impegno verso il Contraente inadempiente, senza che quest’ultimo possa pretendere compensi o indennizzi di sorta, sia per onorari che per rimborsi spese.

Il Committente si riserva di richiedere al Contraente inadempiente, i danni conseguenti.

Art. 11 - Proprietà degli elaborati

Tutti gli elaborati prodotti, dopo che sarà stato interamente pagato il relativo compenso al Contraente, resteranno di proprietà piena e assoluta del Committente senza che da parte del Contraente possano essere sollevate eccezioni di sorta.

Art. 12 - Modifiche al progetto e/o elaborati

Il Contraente incaricato è tenuto ad introdurre negli elaborati, anche se già presentati, tutte le modifiche necessarie per la validazione/ accettazione dei medesimi e per il rispetto delle norme stabilite dalle leggi vigenti al momento della presentazione senza che ciò dia diritto a speciali e maggiori compensi. Il Contraente incaricato sarà altresì tenuto, a richiesta dell'Amministrazione Comunale, ad introdurre le necessarie modifiche negli elaborati determinate da esigenze e/o normative successive alla presentazione dei medesimi. In riferimento al rilascio di autorizzazioni e concessioni il Contraente incaricato si impegna ad introdurre negli elaborati presentati eventuali modifiche e/o integrazioni richieste dagli uffici pubblici interessati, fino al rilascio delle autorizzazioni e/o concessioni richieste senza alcun costo aggiuntivo.

Art. 13 – Garanzie

Il soggetto aggiudicatario dovrà altresì produrre, per la sottoscrizione del contratto, la polizza definitiva a garanzia della regolare esecuzione della prestazione oltre ad adeguata polizza di responsabilità civile.

Art. 14 - Recesso

Il Committente, con idoneo provvedimento, può recedere dal presente contratto in qualsiasi momento per ragioni di pubblico interesse. In tale caso il Contraente ha diritto a ottenere il corrispettivo per l’attività svolta fino a quel momento e le spese documentate già sostenute per l’espletamento dell’incarico.

II Professionista può recedere dal contratto per sopravvenuti, imprevisti e imprevedibili motivi, della cui gravità dovrà dare conto al Committente nella comunicazione scritta che dovrà pervenire al Committente stesso con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni.  In tal caso, il Contraente ha diritto al corrispettivo per l’attività svolta fino alla data di recesso.

Art. 15 - Attività aggiuntive

Il Committente si riserva di affidare al Contraente eventuali ulteriori servizi di ingegneria e architettura non esplicitamente contenuti nella presente Convenzione che si rendessero necessari per la realizzazione dell’opera in oggetto, in tal caso il ribasso offerto in gara sarà applicato anche alla remunerazione delle nuove prestazioni professionali richieste secondo le tariffe vigenti.

Art. 16 - Risoluzione controversie

Per quanto non espressamente stabilito nel presente atto si fa rinvio alle disposizioni del Codice Civile, a quelle della legge e relativo regolamento, nonché ad ogni altra disposizione legislativa o regolamentare vigente, nazionale e regionale, in quanto applicabile.

Tutte le controversie che potessero sorgere relativamente al conferimento dell'incarico e alla liquidazione dei compensi previsti dal disciplinare e che non si fossero potute definire bonariamente in via amministrativa, saranno deferite al giudizio del Tribunale di Verbania.

In pendenza della sentenza il Contraente non è sollevato da alcuno degli obblighi previsti nel presente disciplinare.

Art. 17 - Imposte e tasse

Sono a carico del Contraente le spese di bollo della presente convenzione e quelle dell’eventuale registrazione, tutte le imposte e tasse da esso derivanti, a norma delle Leggi vigenti.

Sono a carico dell’Amministrazione Committente l'I.V.A. e i contributi previsti per legge.

Eventuali oneri concessori e autorizzativi saranno anticipati dal Contraente e rimborsati dal Committente, a seguito di presentazione di giustificativo.

Art. 18 - Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

Il Contraente a pena di nullità assoluta del contratto, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

Il Committente verifica in occasione di ogni pagamento al professionista e con interventi di controllo ulteriori l’assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il conto dedicato del professionista incaricato è identificato con codice IBAN IT ---________________________________della Banca _______________, filiale di________________________________________, intestato a___________.

Le persone che saranno delegate ad operare sul conto corrente sono:

-	__________________________in qualità di __________________

-	-_____________________________________________________

Art. 19 – Incompatibilità

Per il Contraente, fino al termine dell’incarico, valgono tutte le cause d’incompatibilità previste al riguardo dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, ivi comprese quelle dell’ordine professionale di appartenenza.

Al riguardo il Contraente dichiara di non avere in corso situazioni che possano configurare ipotesi di conflitti d’interesse con il Committente.

II Contraente s’impegna comunque a segnalare tempestivamente l’eventuale insorgere di cause d’incompatibilità di cessazione delle condizioni indicate ai precedenti commi, sia per se medesimo sia per i suoi collaboratori.

Art. 20 - Trattamento dei dati personali

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., i dati personali forniti dal Professionista verranno trattati dalla Stazione Appaltante al solo scopo di dare esecuzione all’incarico conferitogli, nel rispetto del Codice e della normativa vigente in materia di Privacy.

La presente scrittura privata, che consta di pagine 5 (cinque), sarà registrata soltanto in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 - 2° comma – del D.P.R. 26.10.1982, n°634.